**Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы сельского поселения Среднематренский сельсовет**

**«Устойчивое развитие территории сельского поселения Среднематренский сельсовет на 2014-2020 годы»**

**за счет средств бюджета поселения**

**на 01 января 2017 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Код бюджетной классификации | | | Расходы отчетного периода (1 квартал 2015 года) (тыс. руб.) | | | Причины низкого освоения средств местного бюджета1 |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | Годовой план | Факт | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | **Муниципальная программа** «Устойчивое развитие территории сельского поселения Среднематренский сельсовет на 2014-2020 годы» | Х | Х | Х | **1497,9** | **1481,8** | **98,9** |  |
|  | Х | Х |  |  |  |  |
|  | Х | Х |  |  |  |  |
|  | Х | Х |  |  |  |  |
| 2 | **Подпрограмма 1** Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Среднематренский сельсовет | Х | Х | Х | **352,2** | **336,1** | **95,4** |  |
|  | Х | Х |  |  |  |  |
|  | Х | Х |  |  |  |  |
|  | Х | Х |  |  |  |  |
| 3. | **Основное мероприятие 1**  «Содержание и ремонт автомобильных дорог сельского поселения» | 916 | 0409 | 0110120130 | 30,5 | 30,5 | 100 |  |
| 4 | **Основное мероприятие 4.**  « Текущие расходы на содержание и поддержание в рабочем состоянии систем уличного освещения сельского поселения» | 916 | 0503 | 0110420010 | 150,1 | 134,2 | 89,4 | Экономия по электроэнергии |
| 5 | **Основное мероприятие 5**  Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения  в т.ч.  5.2 ремонт памятников ВОВ  5.3 прочие мероприятия по благоустройству | 916  916  916 | 0503  0503  0503 | 0110599999  0110599999  0110599999 | 171,6  4,2  167,4 | 171,4  4,2  167,4 | 99,9 |  |
| 6 | **Подпрограмма 2**  Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Среднематренский сельсовет |  |  |  | **961,9** | **961,9** | **100** |  |
| 7 | **Основное мероприятие 1.**  «Создание условий и проведение мероприятий , направленных на развитие культуры сельского поселения»  В т.ч.  1.1Заработная плата  1.2Начисления на оплату труда  1.3Услуги связи  1.4Коммунадбные услуги  1.5Расходы на содержание имущества  1.6Прочие работы, услуги  1.7Прочие расходы  1.8Увеличение стоимости материальных запасов | **916**  916  916  916  916  916  916  916  916 | **0801**  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000 | **0120109000**  0000000000  0000000000  0000000000  0000000000  0000000000  0000000000  0000000000  0000000000 | **949,2**  409,1  127,5  29,3  133,3  157,3  61,2  4,5  27,0 | **949,2**  409,1  127,5  29,3  133,3  157,3  61,2  4,5  27,0 | **100**  100  100  100  100  100  100  100  100 |  |
| 8 | **Основное мероприятие 2.**  «Создание условий и проведение мероприятий, направленных на развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселении»  в т.ч.  1.2Создание условий и проведение мероприятий,направленных на развитие физической культуры и спорта | **916**  916 | **1102**  1102 | **0120220050**  0120220050 | **12,7**  12,7 | **12,7**  12,7 | **100**  100 |  |
| 9 | **Подпрограмма 4**  Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Среднематренский сельсовет |  |  |  | **183,8** | **183,8** | **100** |  |
| 10 | **Основное мероприятие 2.**  Приобретение услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения по электронному ведению похозяйственного учета в городских и сельских поселениях | **916** | **0113** | **01402S6270** | **5,9** | **5,9** | **100** |  |
| 11 | **Основное мероприятие 3.**  Ежегодные членские взносы в Ассоциацию «Совета муниципальных образований» | **916** | **0113** | **0140320080** | **2,3** | **2,3** | **100** |  |
| 12 | **Основное мероприятие 4.**  «Прочие мероприятия сельского поселения »  Вт.ч.  4.1 Мероприятия по материальному поощрению к празднованию 71 год.ВОВ,к празднику «Дню Добринки»  4.2Покраска водонапорных башень | **916**  916  916 | **0113**  0113  0113 | **0140499999**  0140499999  0140499999 | **134,6**  126,8  7,8 | **134,6**  126,8  7,8 | **100**  100  100 |  |
| 13 | **Основное мероприятие 5.**  «Оформление техдокументации, кадастровых паспортов, проведение оценки имущества и земельных участков, выполнение кадастровых работ» | **916** | **0113** | **0140520200** | **27,0** | **27,0** | **100** |  |
| 14 | **Основное мероприятие 6.** «Выполнение работ по подготовке сведений об инвентаризационной стоимости зданий, помещений, сооружений и кадастровой стоимости земельных участков, принадлежащих гражданам на праве собственности находящихся на территории сельского поселения»  6.1Расходына подготовку сведений об инвентаризационной стоимости зданий ,помещений, сооружений и кадастровой стоимости земельных участков | **916** | **0412** | **0140620210** | **14,0** | **14,0** | **100** |  |

1Указывается причина низкого освоения средств местного бюджета при кассовых расходах менее 95% - по итогам отчетного года.

Глава администрации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Гущина Н.А.

Старший специалист 1 раз. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.А.Панова

**Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы сельского поселения**

**Среднематренский сельсовет**

**«Устойчивое развитие территории сельского поселения Среднематренский сельсовет на 2014-2020 годы»**

**за счет средств иных источников**

**на 01 января 2017 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Источники ресурсного обеспечения | Код бюджетной классификации | | | Расходы отчетного периода (год) (тыс. руб.) | | |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | Годовой план | Факт | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | **Муниципальная программа** «Устойчивое развитие территории сельского поселения Среднематренский сельсовет на 2014-2020 годы» | Всего | Х | Х | Х | **984,2** | **984,1** | **100** |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | Х | Х | Х | **6,6** | **6,6** | **100** |
| Районный бюджет | Х | Х | Х | **977,6** | **977,5** | **100** |
| 2 | **Подпрограмма 1** Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Среднематренский сельсовет | Всего | Х | Х | Х | **977,6** | **977,5** | **100** |
| Федеральный бюджет | Х | Х | Х |  |  |  |
| Областной бюджет | Х | Х | Х |  |  |  |
| Районный бюджет |  |  |  | 977,6 | 977,5 | 100 |
| 3 | **Основное мероприятие** **1 подпрограммы 1**  «Содержание автомобильных дорог местного значения сельского поселения» | Всего |  |  |  | 977,6 | 977,5 | 100 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Районный бюджет | 916 | 0409 | 0110120130 | 977,6 | 977,5 | 100 |
| 5 | **Подпрограмма 4:**  Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Среднематренс-кий сельсовет | Всего |  |  |  | **6,6** | **6,6** | **100** |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  | 6,6 | 6,6 | 100 |
| Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 6 | **Основное мероприятие 2. подпрограммы 4**  Приобретение услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения по электронному ведению похозяйственного учета в городских и сельских поселениях | Всего |  |  |  | 6,6 | 6,6 | 100 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 916 | 0113 | 0140286270 | 6,6 | 6,6 | 100 |
| Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |

Глава администрации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.А.Гущина

Старший специалист 1 раз. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.А.Панова

**Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы сельского поселения**

**Среднематренский сельсовет**

**«Устойчивое развитие территории сельского поселения Среднематренский сельсовет на 2014-2020 годы»**

**за счет средств всех источников**

**на 01 января 2017 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Источники ресурсного обеспечения | Расходы (тыс. руб.) | |
| План отчетного года | Фактически за отчетный год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | **Муниципальная программа** «Устойчивое развитие территории сельского поселения Среднематренский сельсовет на 2014-2020 годы» | Всего | **2482,1** | **2465,9** |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет | 6,6 | **6,6** |
| районный бюджет | 977,6 | **977,5** |
| бюджет поселения | 1497,9 | **1481,8** |
| средства внебюджетных источников1 |  |  |
| 2 | **Подпрограмма 1** Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Среднематренский сельсовет | Всего | **1329,8** | **1313,6** |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 |  |
| районный бюджет | 977,6 | 977,5 |
| бюджет поселения | 352,2 | 336,1 |
| средства внебюджетных источников |  |  |
| 3 | **Основное мероприятие 1**  **подпрограммы 1**  Содержание и ремонт автомобильных  дорог сельского поселения | Всего | **1008,1** | **1008,0** |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| районный бюджет | 977,6 | 977,5 |
| бюджет поселения | 30,5 | 30,5 |
| средства внебюджетных источников | 0 | 0 |
| 4 | **Основное мероприятие 4**  **подпрограммы 1**  « Текущие расходы на содержание  и поддержание в рабочем состоянии  систем уличного освещения  сельского поселения» | Всего | **150,1** | **134,2** |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| районный бюджет | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 150,1 | 134,2 |
| средства внебюджетных источников | 0 | 0 |
| 5 | **Основное мероприятие 5**  Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения | Всего | **171,6** | **171,4** |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| районный бюджет | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 171,6 | 171,4 |
| средства внебюджетных источников | 0 | 0 |
| 6 | **Подпрограмма 2**  Развитие социальной сферы  на территории сельского  поселения Среднематренский сельсовет | Всего | **961,9** | **961,9** |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| районный бюджет | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 961,9 | 961,9 |
| средства внебюджетных источников | 0 | 0 |
| 7 | **Основное мероприятие 1.**  **подпрограммы 2**  Содержание и обеспечение деятельности домов культуры | Всего | **949,2** | **949,2** |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| районный бюджет | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 949,2 | 949,2 |
| средства внебюджетных источников | 0 | 0 |
| 8 | **Основное мероприятие 2.**  «Создание условий и проведение мероприятий, направленных на развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселении» | Всего | **12,7** | **12,7** |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| районный бюджет | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 12,7 | 12,7 |
| средства внебюджетных источников | 0 | 0 |
| 9 | **Подпрограмма 4**  Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Среднематренский сельсовет | Всего | **190,4** | **190,4** |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет | 6,6 | 6,6 |
| районный бюджет |  |  |
| бюджет поселения | 183,8 | 183,8 |
| средства внебюджетных источников |  |  |
| 10 | **Основное мероприятие 2.**  **подпрограммы 4**  Приобретение услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения по электронному ведению похозяйственного учета в городских и сельских поселениях | Всего | **12,5** | **12,5** |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| областной бюджет | 6,6 | 6,6 |
| районный бюджет | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 5,9 | 5,9 |
| средства внебюджетных источников | 0 | 0 |
| 11 | **Основное мероприятие 3.**  **подпрограммы 4**  Ежегодные членские взносы в Ассоциацию «Совета муниципальных образований» | Всего | **2,3** | **2,3** |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| районный бюджет | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 2,3 | 2,3 |
| средства внебюджетных источников | 0 | 0 |
| 12 | **Основное мероприятие 4.**  «Прочие мероприятия сельского поселения » | Всего | **134,6** | **134,6** |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| районный бюджет | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 134,6 | 134,6 |
| средства внебюджетных источников | 0 | 0 |
| 13 | **Основное мероприятие 5.**  «Оформление техдокументации, кадастровых паспортов, проведение оценки имущества и земельных участков, выполнение кадастровых работ» | Всего | **27,0** | **27,0** |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| районный бюджет | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 27,0 | 27,0 |
| средства внебюджетных источников | 0 | 0 |
| 14 | **Основное мероприятие 6.** «Выполнение работ по подготовке сведений об инвентаризационной стоимости зданий, помещений, сооружений и кадастровой стоимости земельных участков, принадлежащих гражданам на праве собственности находящихся на территории сельского поселения»  6.1Расходына подготовку сведений об инвентаризационной стоимости зданий ,помещений, сооружений и кадастровой стоимости земельных участков | Всего | **14,0** | **14,0** |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| районный бюджет | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 14,0 | 14,0 |
| средства внебюджетных источников | 0 | 0 |

1- средства физических и юридических лиц, в том числе средства бюджетных учреждений, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

Глава администрации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.А.Гущина

Старший специалист 1 раз. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.А.Панова