ПАСПОРТ

Администрация сельского поселения Среднематренский сельсовет

Добринского муниципального района Липецкой области Российской Федерации

Раздел I. Общая характеристика проекта

1. Направление реализации проекта: создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, площадок для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

2.   Наименование    проекта,    муниципальное    образование,    где предусматривается реализовать проект, адрес или описание местоположения: монтаж воркаута в с. Средняя Матрёнка Добринского района Липецкой области

3. Цели и задачи проекта:

Цель:

-создание условий для личного роста детей, формирование активной жизненной позиции, для укрепления физического здоровья детей и организации активного отдыха.

Задачи:

-устройство новых детских игровых площадок;

- благоустройство территорий;

-привлечение внимания жителей села к актуальным проблемам местного сообщества;

-формирование практического опыта социально значимой деятельности и взаимодействия с органами власти в целях решения актуальных проблем;

- формировать у каждого жителя чувство прекрасного вокруг себя, развитие эстетического и эмоционального отношения к природе;

-формировать у участников процесса активной жизненной позиции, быть неравнодушными к судьбе своей малой родины.

4. Площадь, на которой реализуется проект (кв. метров): 924

5. Инициатор проекта: Актив жителей сельского поселения Среднематренский сельсовет Добринского муниципального района.

6. Заявитель проекта: Администрация сельского поселения Среднематренский сельсовет         Добринского муниципального района Липецкой области.

7. Продолжительность  реализации  проекта (количество месяцев, не более 12): 3 месяца

8. Дата начала реализации проекта: 01 августа 2020г.

9. Дата окончания реализации проекта: 31 августа 2020г.

10. Трудовое участие :

Таблица 1

| N п/п | Описание работ | Трудовые затраты, количество человеко-часов | Стоимость одного человеко-часа, рублей | Стоимость трудовых затрат, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м | Не требуется в связи с тем, что денежные средства будут представлены юридическими лицами |  |  |

11. Целевая группа:

Численность  сельского  населения,  подтвердившего участие в реализации

проекта, человек: 52.

из них молодежь в возрасте до 30 лет: 11

Группы населения, которые будут пользоваться результатами проекта: дошкольники, школьники, родители и другие группы населения.

Количество человек, которые получат пользу от реализации проекта: 744 человек.

Раздел II. Инициаторы проекта

- Фамилия, имя, отчество инициатора проекта, наименование проекта: Гущина Нина Александровна

Создание многофункциональной спортивно-игровой площадки в с.Средняя Матренка Добринского муниципального района

2. Описание вклада и роль каждого инициатора проекта:

- Гущина Н.А. – глава администрации сельского поселения Среднематренский сельсовет-  координатор проекта;

- Арустамов В.Р. – генеральный директор ООО «Добрыня»-координатор проекта;

- Зайцева Н.В.- жительница села с.Средняя Матренка-координатор работ.

- Раздел III. Описание проекта

- 1.  Описание  проблемы  и  обоснование  ее  актуальности  для сельского населения:  Для нас важно наше будущее, чтобы это была достойная смена, а самое главное здоровая. Прогyлки и aктивный oтдыx нa cвeжeм вoздyxe -  это обязательное условие здopoвoгo oбpaзa жизни. Heoбxoдимo, чтобы ребенoк eжeднeвнo бывал на вoздyxe. Люди старшего поколения тоже могут отдыхать на свежем воздухе и наслаждаться красотами облагороженной территории.  Не каждый родитель может позволить отдых в оздоровительных учреждениях с маленькими детьми, а младшим школьникам отдохнуть в детском учреждении за пределами села. А спортивно-игровая площадка будет местный островок детского отдыха, веселья и смеха, туда будет доступно прийти каждому ребенку села. Тем более этот проект будет использоваться круглогодично. В зиму он будет являться уголком детского творчества, где дети смогут под руководством взрослых строить снежные фигуры и ледяные горки. Площадка позволит занять детей и оградить от опасных необдуманных поступков и ситуаций, угрожающих их здоровью. Планируется создать многофункциональную спортивно-игровую площадку для отдыха и занятием спортом населения поселения.

2.  Мероприятия по реализации проекта (конкретные мероприятия (работы),предполагаемые  к  реализации  в  ходе  проекта,  в  том  числе  с участием общественности, основные этапы): подготовительные работы, установка спортивно- игрового оборудования и устройство ограждения территории площадки.

3. Способы привлечения населения для реализации проекта (формы и методы работы с местным населением): организация субботников, привлечение трудовых резервов.

4. Предполагаемое воздействие на окружающую среду (описание воздействия на  состояние  окружающей  среды  и предлагаемые меры по его устранению или смягчению): провести мероприятию по озеленению территории.

5.  Ожидаемые  результаты  проекта (конкретные практические результаты, которые   планируется   достичь  в  ходе  выполнения  проекта  для  решения заявленной проблемы, с указанием количественных показателей: организовать время отдыха дошкольников, школьников и их родителей.

6.  Дальнейшее  развитие  проекта  (развитие  проекта  после завершения финансирования, использование результатов проекта в будущем, мероприятия по поддержанию и (или) развитию результатов): в дальнейшем будем поддерживать  состояние спортивно-игровой площадки и проводить мероприятия по ее усовершенствованию.

7. Календарный план проекта:

Таблица 2

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации (в хронологическом порядке) | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проектные, изыскательские и другие подготовительные работы, описание подготовительных работ |  |  |
|  | 1.Планировка площади | 01.08-15.08. | Гущина Н.А. |
|  | 2. Вывоз мусора | 01.08-15.08. | Гущина Н.А. |
|  | Ремонтно-строительные работы, их описание |  |  |
|  | 1. Устройство бетонной подготовки | 18.08.-20.08. | Гущина Н.А. |
|  | 2. Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов 0,03 т (примен.) (шт) | 20.08.-25.08 | Гущина Н.А. |
| 2. | Малые архитектурные формы |  | Гущина Н.А. |
|  | 1. 1699.1 Инфощит тип-1 | 25.08-31.08 | Гущина Н.А. |
|  | 2. ВР1-22 Комплекс | 25.08-31.08 | Гущина Н.А. |
|  | 3. ВР 1-08 Брусья | 25.08-31.08 | Гущина Н.А. |

Раздел IV. Информация об общих расходах на реализацию проекта

Таблица 3

| N п/п | Наименование расходов | Сумма, тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
| 1. | Всего | 184,75119 |
| 2. | в том числе за счет средств: |  |
| 3. | субсидии /гранта/ | 129,32583 |
| 4. | местного бюджета | 6,83580 |
| 5. | обязательного вклада граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц - всего | 48,58956 |
| 6. | из них: |  |
| 7. | вклад граждан: |  |
| 8. | денежными средствами |  |
| 9. | трудовым участием |  |
| 10. | предоставлением помещений |  |
| 11. | техническими средствами |  |
| 12. | иное (указать наименование вида расходов) |  |
| 13. | вклад индивидуальных предпринимателей: |  |
| 14. | денежными средствами |  |
| 15. | трудовым участием |  |
| 16. | предоставлением помещений |  |
| 17. | техническими средствами |  |
| 18. | иное (указать наименование вида расходов) |  |
| 19. | вклад юридических лиц: | 48,58956 |
| 20. | денежными средствами | 48,58956 |
| 21. | предоставлением помещений |  |
| 22. | иное (указать наименование вида расходов) |  |

Раздел V. Смета расходов по проекту

Таблица 4

(тыс. рублей)

| N п/п | Статьи сметы | Запрашиваемые средства | Вклад инициатора проекта | Общие расходы по проекту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м |  | 0,288 | 0,288 |
| 2 | Планировка площадей: ручным способом |  | 0,03999 | 0,03999 |
| 3 | Устройство бетонной подготовки |  | 0,528 | 0,528 |
| 4 | Бетон тяжелый, класс: В10 (М150) (м3) |  | 0,2004 | 0,2004 |
| 5 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) (м3) |  | 5,2188 | 5,2188 |
| 6 | Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов 0,03 т (примен.) (шт) |  | 15,672 | 15,672 |
| 7 | 1699.1 Инфощит тип-1 (шт.) |  | 13,1304 | 13,1304 |
| 8 | ВР1-22 Комплекс (шт.) | 129,32583 | 10,54977 | 139,8756 |
| 9 | ВР 1-08 Брусья (шт.) |  | 9,798 | 9,798 |
|  |  | 129,32583 | 55,42536 | 184,75119 |

Глава администрации

сельского поселения

Среднематренский сельсовет     ______________            Гущина Н.А.

подпись                  /Ф.И.О./

М.П.              "__" _____________ 2020 г.